
襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2021年度）

填报单位：襄阳日报社
	项目名称
	政府采购[2020]26号：《襄阳日报》数字报史馆
	项目属性
	新增项目

	主管部门
	
	项目类型
	延续性项目

	项目实施单位
	襄阳日报社
	项目负责人
	何琍
	联系电话
	13797573890

	项目起止时间
	2020


                                  申请资金情况（资金来源万元）
	资金总额
	其中：当年预算内拨款
	其中：纳入预算管理的非税收入
	其中：上级转移支付收入
	其他

	150.00
	150.00
	0
	0
	0

	单位职能概述
	襄阳日报社属于公益二类事业单位。我单位的主要工作职责为：宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道市委、市政府中心工作，坚持党管媒体的原则。做好宣传报道，坚持正确舆论导向，充分发挥凝聚思想共识，引领经济发展的作用。

	项目概况
	襄阳日报社拟对历史报纸资料进行全面数字化加工处理，建成完整、权威的见证襄阳市经济社会发展的新闻文献资源库，并建立进行一步对数据开发利用的数字资源管理应用系统。并在此基础上筹建襄阳日报社数字报史馆。报史馆和报纸数字化成果包括高精度的扫描版与重构的报纸PDF 版，以及文章库、图片库、广告库、作者库等，并配备方便快捷的检索手段，使之成为襄阳日报社大数据资源库的重要组成部分，将能服务于襄阳市的大数据产业。对襄阳日报历史报纸数字化并建立数据库，是最全面、权威地提供了见证襄阳社会经济发展文献资料库，是对报纸资源的有效保护和对信息资源的成功开发，无论从历史角度还是现实需求来看，对襄阳乃至全国的信息建设发展都具有不可替代的珍贵价值，从而为襄阳各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考。

	立项依据
	按照习近平总书记推动媒体融合发展，建设全媒体。通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共通共融，催化融合质变，放大一体效能，打造一批具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体的要求，加快推进报业的数字化转型。根据襄阳市人民政府2019年6月24日（第45期）专题会议纪要及襄阳市财政投资评审中心（襄财投评函【2020】142号文件）进行立项。

	可行性
	咨询全国业内领先的数字化专业公司，参考湖北日报及地市同级兄弟单位数字化建设经验情况。我国数字加工技术是成熟先进的，数字化是对历史纸质新闻资源进行保存和利用的最佳手段。从而进行历史报纸数字化是可行和必要的。

	必要性
	21 世纪全球进入数字化时代，数字化、网络化技术成为推动传统报业发展的强大动力。中国“数字报刊”将改变传统报业，以互联网、手机为代表的新型传播技术将重塑报纸出版形态。传统报社必须树立“数字报业”战略，加快向“数字报业”转型。2006 年以来，国内报业明显加大对报刊历史资料数字化建设的投资力度，把历史报刊的数字化作为报社重要的基本建设和向“数字报业”转型的资源准备。历史报纸中容纳了巨大的历史、社会和文化信息，是研究所在地区发展历史、文化变迁等不可或缺的珍贵资源，也是报社的发展历程的构成，是报社乃至整个社会的宝贵资产。因此历史报纸的数字化工程既是报社基础建设，又是报社资源的保护和再利用开发工程，更是整个社会信息化的重要组成部分。对历史报刊实施数字化，集成国内外报刊数字技术的最新成果，制作高质量的历史报纸数据库，使报纸的数据资源适应新媒体传播的需求，成为广大读者和研究人员回溯历史，搜索信息的有效工具。对襄阳日报历史报纸数字化并建立数据库，是最全面、权威地提供了见证襄阳社会经济发展文献资料库，是对报纸资源的有效保护和对信息资源的成功开发，无论从历史角度还是现实需求来看，对襄阳乃至全国的信息建设发展都具有不可替代的珍贵价值，从而为襄阳各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考。


支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项） 
	明细预算项目
	金额

	报纸数字化处理
	2291640.00

	历史人物专题数据库
	200000.00

	软件产品购置
	700000.00

	图片数字化处理
	4050000.00

	测算依据及说明

	经专业公司测算，和湖北日报已经开展的报纸数字化工程。《襄阳日报》、《襄阳晚报》1949年-2019年共计25万版报纸,加工费用分不同版面版式繁简体及排版方式进行分别报价测算汇总。硬件设备经过询价和网络查询价格对比进行估算。软件是按开发难度用工量，并经过不同公司报价而平均估算而来。经襄阳市财政投资评审中心（襄财投评函【2020】142号文件），确定1、软件产品购置70万元；2、报纸数字化处理229.1640万元；3、图片数字化处理405万元；4、历史人物专题数据库20万元，共计724.1640万元，于2020年支付300万元，2021年支付余款424.164万元。


项目实施进度计划 

	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	通用软件购置
	2020-01-01
	2020-12-31

	襄阳历史人物专题库采集和数字化加工
	2021-01-01
	2021-12-31

	襄阳日报、襄阳晚报历史报纸数字化加工
	2020-01-01
	2020-12-31

	襄阳新闻图片库采集和数字化加工
	2021-01-01
	2021-12-31

	保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等)

	依托襄阳日报社现有的融媒体采编、发行和印刷体系，成立项目专班，由一名社领导主抓，新闻资料室全面实施。严格按照《襄阳日报传媒集团财务管理办法》、《中华人民共和国招投标法》等对资金进行严格把关，使项目保质保量完成。1、分阶段完成25万版历史报纸数字化录入工程；2、完成报纸数字化软件安装、调制；3、在襄阳日报APP上公布数字资源库的信息查阅；4、充分利用襄阳日报、襄阳晚报新闻资源，为全市政治、经济、文化建设做好服务。宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道市委、市政府中心工作，坚持党管媒体的原则。做好宣传报道，坚持正确舆论导向，增强新闻资源利用率，为襄阳市政治、经济发展提供有效服务，打造襄阳日报的公信力。


项目绩效目标

	长期目标
	年度目标

	充分发挥党报的喉舌作用，传递市委市政府的主流声音，讲好襄阳故事，发挥积极作用。更好的保存历史报纸新闻资源，建成新闻数据资源库，襄阳各级政府和各行业提供低成本高效率的历史研究、科研教学、决策参考。立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域第一主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报集团第一方阵，建成完整、权威的新闻文献资源库。
	确保历史报纸数字化加工质量，建设高效先进的襄阳新闻资源数据平台。方便查询利用，发挥新闻资源优势，搞好服务。立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域第一主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报集团第一方阵，完成《襄阳日报》1949-1993年历史报纸数字化加工。


长期绩效指标 

	一级指标
	二级指标(名称)
	指标内容(或指标解释)
	指标值

	产出指标
	成本指标
	控制在年度预算范围内
	724.164

	产出指标
	时效指标
	完成数据资源库建设
	2年

	产出指标
	数量指标
	建设新闻资源库个数，提高新闻资源利用率，方便查询利用为襄阳市政治经济服务
	1

	产出指标
	质量指标
	完成历史报纸数字化，便于保存支持大数据，覆盖版面数25万版。
	25万版

	效益指标
	服务对象满意度
	全面服务市委市政府中心大局，讲好襄阳故事，唱响襄阳主流声音。
	≥95%

	效益指标
	社会效益
	立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域第一主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报集团第一方阵，建成完整、权威的新闻文献资源库。便于市民及各级各类单位查阅历史报纸，查阅率覆盖100%。
	100%


年度绩效指标 

	年度一级指标
	年度二级指标(名称)
	年度指标内容(或指标解释)
	年度指标值

	产出指标
	成本指标
	控制在年度预算范围内
	424.164

	产出指标
	时效指标
	分年度完成历史报纸数字化加工
	1年

	产出指标
	数量指标
	历史报纸数字化，便于保存支持大数据。完成《襄阳日报》历史报纸数字化工程，覆盖25万版。
	25万版

	产出指标
	质量指标
	全面完成《襄阳日报》1949-1993年历史报纸数字化工程，覆盖率达到100%。
	100%

	效益指标
	服务对象满意度
	全面服务市委市政府中心大局，讲好襄阳故事，唱响襄阳主流声音。
	≥95%

	效益指标
	社会效益
	立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域第一主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报集团第一方阵，完成《襄阳日报》1949-1993年历史报纸数字化加工，便于市民及各级各类单位查阅历史报纸，查阅率覆盖100%。
	100%


绩效评价情况 

	前三年度评价情况
	绩效评价建议

	 
	 

	主管部门评审意见
	评审人
	评审日期

	 
	 
	 

	其他需要说明的问题

	 


                             项目明细表
	功能科目
	功能科目名称
	项目名称
	金额

	2070605
	出版发行
	政府采购[2020]26号：《襄阳日报》数字报史馆
	1500000


填报人：  单位负责人：      填报日期：     











